Status Meeting
Alan Alvarez – Team Leader
Jose Gabriel Reyes – Development Manager
Jusnen Volquez – Process and Quality Manager
Hector Vasquez – Planning Manager
Gilven Wu – Support Manager

---
Agenda
Que hicimos
Que vamos hacer
Inconvenientes
Earned value chat
Time sheets por persona

---
Postmortem del ciclo #3.
Vista de decomposicion
Implementacion de las funcionalidades #1 y #2.

---
Agenda
Que vamos hacer
Earned value chat
Time sheets por persona

---
Que vamos a hacer
Inspeccion de los documento de requerimientos y arquitectura.
Implementacion de las funcionalidades #3 y #4.
Testeo de las funcionalidades #1, #2, #3 y #4.

---
Agenda
Que vamos hacer
Earned value chart
Time sheets por persona

---
Poca productividad durante las semanas 8 y 9.

---
Agenda
Que vamos hacer
Earned value chart
Time sheets por persona

---
Earn value chart: General
Ganancias estimadas vs Ganancias obtenidas

---
Agenda
Que vamos hacer
Earned value chart
Time chart

---
Time chart: General
Horas disponibles vs Horas estimadas vs Horas trabajadas