Desarrollo

En este ciclo pude participar lo que me tocaba. Mi idea era trabajar unas hora demás de las que tocaban para ver si podíamos terminar el proyecto (realizar la funcionalidad #3), pero debimos a la complejidad de la misma y a la poca disponibilidad que tenía (debido a finales y proyectos a entregar) no pude dar ese extra esfuerzo. Aunque al menos si cumplí con lo que me correspondía (excepto la tarea 75 que tenía que ver con la inspección de la funcionalidad #3).

Como Development Manager siento que realice un buen trabajo (nada sobre saliente, como el Planning Manager). Seis de siete de mis asignaciones se completaron. La que no se pudo realizar fue debido a que no pudimos terminar la funcionalidad #3 y por lo tanto no se pudo realizar una inspección. Considero que la estrategía que implementamos fue la mejor dado nuestra situación y hubo riesgos que lamentablemente no se pudieron mitigar (como la poca productividad) debido a la falta de tiempo.