**Team Leader**

En este ciclo el equipo realizó un buen trabajo en concluir las actividades del proyecto. Al principio del ciclo, tomando en cuenta la data de nuestros procesos, pudimos conformas expectativas con el cliente. Mas específicamente, de que no se iba a poder termina la funcionalidad #3. Sin embargo, definimos los pasos necesario para hacer la implementación y creamos el esquema de la base de datos.

En cuanto a mi rol, con el paso de los ciclos se ha hecho mas fácil debido a que el equipo se ha compenetrado mejor.

**Planning Manager**

Este ciclo tenia estimada una duración de 3 semanas con un estimado de 109 horas de trabajo, repartidas de la siguiente manera: 37 para la primera, 35 para la segunda y 37 para la tercera. La duración real del ciclo fue de 4 semanas, en las cuales se trabajo un total de 126.78 horas, repartidas de la siguiente manera: 11.73 en la primera, 28.68 en la segunda, 57.78 en la tercera y 27.58 en la cuarta. La siguiente gráfica muestra la relación entre las horas estimadas y horas trabajadas del ciclo #4:

Con respecto a las ganancias, se estimó que se obtendría para la primera semana un 11.75%, para la segunda semana un 11.11% y para la tercera semana un 11.75%. Las ganancias reales obtenidas fueron 3.97% en la primera semana, 7.62% en la segunda semana, 14.92% en la tercera semana y 3.49% en la cuarta semana. La siguiente gráfica muestra la relación entre ganancias estimadas y obtenidas del ciclo #4:

Los resultados de este ciclo nos llevan a un total de 91.85% de ganancias acumuladas, lo que deja pendiente un 8.25%. La siguiente gráfica muestra la relación entre ganancias estimadas y obtenidas del proyecto completo:

**Quality Manager**

Este último ciclo ha sido bastante intenso sobre todo para los chicos, considero que se han cumplido con las expectativas del cliente, se le han dedicado al proyecto más de las horas estimadas y se ha hecho todo lo posible para satisfacer a nuestro instructor.

Ha sido una experiencia memorable, ya que ha sido uno de los tantos grupos que he estado, donde todos los miembros han trabajado bastante, esto se debe también al status meeting que se realizan semanalmente con la finalidad de que todos los participantes del grupo estén activos en el proyecto y muestren sus avances durante la semana.

**Development Manager**

Este último ciclo ha sido bastante intenso sobre todo para los chicos, considero que se han cumplido con las expectativas del cliente, se le han dedicado al proyecto más de las horas estimadas y se ha hecho todo lo posible para satisfacer a nuestro instructor.

Ha sido una experiencia memorable, ya que ha sido uno de los tantos grupos que he estado, donde todos los miembros han trabajado bastante, esto se debe también al status meeting que se realizan semanalmente con la finalidad de que todos los participantes del grupo estén activos en el proyecto y muestren sus avances durante la semana.

**Support Manager**

En este último ciclo todos dieron lo mejor que disponía cada persona, tuvimos en cuenta los riesgo y problemas que podría evitarse en todo este ciclo aunque no pudimos completarla por la presión de las otras materias de la Universidad porque estamos en la semana de entrega de proyectos y examines, aún así logramos cumplir más del 90% del Proyecto con la limitación de que sólo le teníamos un ciclo para codeo y testeo del Proyecto.